}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Jonatan David Gordillo Lizana |
| --- | --- |
| Rut | 21.675.678-9 |
| Nombre estudiante | Alan Cruz |
| Rut | ********** |
| Carrera | Ingeniería Informática |
| Sede | Duoc UC Maipú |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | FerreMundo |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Las áreas de desempeño de Ingeniería Informática relacionadas con el proyecto |
| Competencias | - Gestionar proyectos informáticos, organizando y controlando las distintas etapas necesarias para desarrollar FerreMundo de acuerdo con los requerimientos definidos para la solución. - Construir modelos de datos, diseñando e implementando la estructura de base de datos necesaria para gestionar la información de productos, categorías, usuarios, stock y compras del sistema. - Desarrollar una solución de software, construyendo la plataforma web y la aplicación móvil de FerreMundo para facilitar la consulta y compra de productos de ferretería. - Realizar pruebas de certificación de productos y procesos, aplicando pruebas durante el desarrollo para verificar el funcionamiento de los componentes de FerreMundo y detectar posibles errores antes de su implementación. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto FerreMundo surge a partir de la necesidad de facilitar la gestión y comercialización de productos en una ferretería, considerando las dificultades que pueden presentarse cuando la información de los productos, el stock y las ventas se gestionan principalmente mediante procesos presenciales o poco digitalizados. Esta situación puede dificultar la organización de los productos y el acceso de los clientes a la información necesaria para realizar una compra. El proyecto se sitúa en el contexto de una ferretería de la comuna de Maipú y busca entregar una alternativa de digitalización que permita centralizar la gestión de los productos y facilitar su comercialización. La solución estará disponible mediante un sitio web y una aplicación móvil, permitiendo acceder al sistema según el tipo de usuario. La relevancia de FerreMundo para el campo laboral de Ingeniería Informática se relaciona con la aplicación de conocimientos de desarrollo de software, bases de datos, integración de sistemas y pruebas. De esta manera, el proyecto permite abordar una necesidad de un contexto comercial mediante el desarrollo de una solución informática concreta. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | FerreMundo consiste en una solución digital compuesta por un sitio web y una aplicación móvil que tendrán las mismas funcionalidades principales. Ambas plataformas permitirán acceder al sistema de acuerdo con el tipo de usuario. Los usuarios con rol de administrador podrán gestionar los productos y su información, mientras que los clientes podrán consultar los productos disponibles, revisar sus características, precios y stock, agregar productos al carrito y realizar compras. El sitio web y la aplicación móvil utilizarán una misma estructura de información y se conectarán con los servicios del sistema mediante una API REST. Esto permitirá que ambas plataformas trabajen con la información centralizada del proyecto. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | FerreMundo se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería Informática, debido a que su desarrollo requiere aplicar competencias relacionadas con la gestión de proyectos informáticos, construcción de modelos de datos, desarrollo de soluciones de software y realización de pruebas. La solución requiere diseñar e implementar un modelo de datos que permita organizar información como productos, categorías, usuarios, stock y compras. También será necesario desarrollar e integrar los distintos componentes que forman parte del sistema, considerando el sitio web, la aplicación móvil y la API REST que permitirá su comunicación con la información central. La gestión del proyecto permitirá organizar las actividades, responsabilidades y etapas de desarrollo, mientras que las pruebas permitirán verificar el funcionamiento de las plataformas y detectar errores para realizar las correcciones correspondientes. De esta manera, las competencias seleccionadas son necesarias para construir, integrar y validar la solución propuesta para FerreMundo. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto FerreMundo se relaciona con nuestros intereses profesionales en el área de la informática, principalmente con el desarrollo de soluciones tecnológicas, las bases de datos y el desarrollo de aplicaciones. El desarrollo del proyecto nos permitirá aplicar conocimientos adquiridos durante la carrera en un contexto práctico, trabajando con desarrollo web, aplicaciones móviles, bases de datos e integración de servicios. Además, permitirá adquirir experiencia en el desarrollo de una solución informática desde su planificación hasta su implementación. Para Jonatan Gordillo, FerreMundo se relaciona especialmente con su interés por el desarrollo web y las bases de datos, permitiéndole continuar fortaleciendo conocimientos de programación, SQL y desarrollo de soluciones informáticas. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Consideramos que FerreMundo es un proyecto factible de desarrollar dentro de la asignatura, ya que se cuenta con un período académico de 18 semanas para organizar y ejecutar sus distintas etapas. El trabajo se realizará de manera progresiva, comenzando con el levantamiento de requisitos y diseño, para posteriormente avanzar hacia el desarrollo, integración, pruebas y despliegue. El proyecto será desarrollado por un equipo de dos integrantes, con responsabilidades definidas. Alan Cruz asumirá el rol de Jefe o Director de Proyecto, mientras que Jonatan Gordillo estará a cargo del desarrollo y QA. Esta distribución permitirá organizar las tareas y mantener un seguimiento de las actividades planificadas. Para el desarrollo se utilizarán herramientas de programación, diseño, bases de datos y gestión de proyectos disponibles para el equipo. Además, se priorizará el uso de herramientas y tecnologías que no impliquen costos de licenciamiento para el desarrollo académico. Entre los factores que facilitan el desarrollo se encuentran la división de responsabilidades, la planificación mediante una Carta Gantt y los conocimientos adquiridos durante la carrera. Como posibles dificultades se consideran el tiempo disponible, la aparición de errores durante el desarrollo y problemas de integración entre el sitio web, la aplicación móvil y los servicios del sistema. Para abordarlos, se realizará una planificación por etapas, seguimiento de las actividades y pruebas durante el desarrollo, permitiendo detectar y corregir problemas antes de las etapas finales del proyecto. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar e implementar FerreMundo, una solución digital compuesta por un sitio web y una aplicación móvil, orientada a mejorar la gestión de productos e inventario de una ferretería y facilitar el proceso de consulta y compra para sus clientes. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar un sitio web y una aplicación móvil con las mismas funcionalidades principales, diferenciando el acceso según el tipo de usuario. - Implementar un sistema de gestión de productos que permita a los administradores registrar, modificar y administrar la información de los productos disponibles. - Desarrollar un catálogo digital que permita a los clientes consultar productos, categorías, precios y disponibilidad de stock. - Incorporar un sistema de carrito y compra que permita a los clientes seleccionar productos y completar el proceso de adquisición. - Integrar el sitio web y la aplicación móvil con los servicios y la base de datos central del sistema, permitiendo trabajar con la información almacenada. - Realizar pruebas funcionales durante el desarrollo para verificar el funcionamiento de las principales funcionalidades y corregir los errores detectados antes del despliegue. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo de FerreMundo se utilizará la metodología Waterfall o Cascada, debido a que permite organizar el proyecto mediante etapas secuenciales y previamente definidas. Esta metodología se adapta al desarrollo del proyecto, ya que se cuenta con un período académico establecido de 18 semanas y con un alcance que puede ser definido y planificado desde las primeras etapas. El desarrollo se organizará de la siguiente manera: 1. Levantamiento de requisitos y diseño En esta primera etapa se identificarán las necesidades del proyecto, se definirán los requerimientos principales y se establecerá el alcance de FerreMundo. También se realizará el diseño de la estructura de datos y de las interfaces que utilizarán los usuarios. 2. Desarrollo del sistema Una vez definidos los requisitos y diseños, se comenzará con la construcción de los componentes de FerreMundo. Se desarrollará el backend y la API REST, junto con el sitio web y la aplicación móvil. Ambas plataformas utilizarán los mismos servicios e información central, diferenciando las funcionalidades disponibles según el tipo de usuario. 3. Integración En esta etapa se integrarán los distintos componentes del sistema, conectando el sitio web y la aplicación móvil con los servicios y la base de datos. Se verificará que la información de productos, usuarios, stock y compras pueda ser utilizada correctamente por las plataformas. 4. Pruebas y correcciones Se realizarán pruebas funcionales para comprobar el correcto funcionamiento de las principales funcionalidades del sistema. Los errores encontrados serán registrados y corregidos antes de avanzar hacia el despliegue final. 5. Despliegue y cierre Finalmente, se realizará el despliegue de la solución y se verificarán sus componentes principales. También se completará la documentación correspondiente y se preparará la presentación final del proyecto. #### Organización del trabajo El proyecto será desarrollado por dos integrantes, con responsabilidades definidas para facilitar la organización y seguimiento de las actividades: - Alan Cruz – Jefe o Director de Proyecto: encargado de la coordinación general, planificación, seguimiento de las actividades y apoyo en las distintas etapas del proyecto. - Jonatan Gordillo – Desarrollador y QA: encargado principalmente del desarrollo de la solución, integración de sus componentes y realización de pruebas para verificar su funcionamiento. La metodología Waterfall permitirá mantener una secuencia de trabajo ordenada, pasando de una etapa a otra una vez completadas las actividades correspondientes. Esto facilitará el control del avance y permitirá mantener el desarrollo alineado con los objetivos definidos para FerreMundo.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documentación y planificación | Documentos relacionados con la definición, planificación y organización del proyecto, incluyendo la Carta Gantt. | Permitirá demostrar que el proyecto fue planificado y que las actividades se desarrollan de acuerdo con los plazos establecidos. |
| Avance | Diseño de interfaces | Capturas de los prototipos y diseños realizados para el sitio web y la aplicación móvil. | Permitirá evidenciar el trabajo realizado en la planificación de las interfaces y la definición de la estructura de las plataformas. |
| Final | Sistema FerreMundo | Capturas del sitio web y la aplicación móvil funcionando con sus principales funcionalidades para administradores y clientes. | Permitirá demostrar el resultado del desarrollo y comprobar que la solución implementada corresponde a los objetivos definidos. |
| Final | Pruebas funcionales | Capturas o registros de las pruebas realizadas sobre las principales funcionalidades del sistema y sus resultados. | Permitirá demostrar que se verificó el funcionamiento de la solución y que se realizaron correcciones cuando fueron necesarias. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestionar proyectos informático | Levantamiento y definición del proyecto | Definir el alcance, necesidades, objetivos y requerimientos principales de FerreMundo. | Computador, documentación y herramientas de oficina. | Semanas 1-4 | Alan / Jonatan | Etapa inicial del proyecto. |
| Gestionar proyectos informático | Planificación del proyecto | Organizar las actividades, responsabilidades y plazos mediante la Carta Gantt. | Carta Gantt, documentación y computador. | Semanas 1-4 | Alan / Jonatan | Se utilizará como referencia para el seguimiento del proyecto. |
| Construir modelos de datos | Diseño e implementación de la base de datos | Diseñar e implementar la estructura necesaria para almacenar la información de productos, categorías, usuarios, stock y compras. | PostgreSQL, computador y herramientas de desarrollo. | Semana 5 | Jonatan | Base para el funcionamiento de los demás componentes. |
| Desarrollar una solución de software | Desarrollo del backend y API REST | Construir el backend y los servicios necesarios para gestionar la información y permitir la comunicación entre los componentes del sistema. | Python, Django, API REST y computador. | Semanas 5-7 | Jonatan | Se desarrollará a partir del modelo de datos definido. |
| Desarrollar una solución de software | Autenticación y control de acceso | Configurar el acceso al sistema según el tipo de usuario, considerando las funciones disponibles para administradores y clientes. | Django, base de datos y herramientas de desarrollo. | Semanas 7-8 | Jonatan | Se consideran los roles de administrador y cliente. |
| Desarrollar una solución de software | Diseño de interfaces | Diseñar las interfaces y estructura visual del sitio web y la aplicación móvil mediante prototipos. | Figma, computador y documentación del proyecto. | Semana 9 | Alan / Jonatan | Los prototipos servirán de referencia para el desarrollo. |
| Desarrollar una solución de software | Desarrollo del sitio web y aplicación móvil | Construir ambas plataformas considerando las funcionalidades principales para administradores y clientes. | Django, HTML, CSS, JavaScript, Ionic y Angular | Semanas 10-12 | Jonatan | Ambas plataformas compartirán las funcionalidades principales del sistema. |
| Desarrollar una solución de software | Integración de plataformas con API | Conectar el sitio web y la aplicación móvil con la API REST y la base de datos central del sistema. | API REST, PostgreSQL y herramientas de desarrollo. | Semanas 12-13 | Jonatan | Actividad dependiente del desarrollo previo de la API. |
| Desarrollar una solución de software | Implementación del carrito | Incorporar el carrito de compras para permitir a los clientes seleccionar los productos que desean adquirir. | Django, API, base de datos y herramientas de desarrollo. | Semana 14 | Jonatan | Funcionalidad orientada al proceso de compra. |
| Desarrollar una solución de software | Proceso de compra | Implementar y verificar el proceso de compra utilizando Mercado Pago en ambiente Sandbox. | Mercado Pago, Django, API y base de datos. | Semana 15 | Jonatan | Se utilizará un ambiente de prueba. |
| Gestionar proyectos informáticos | Gestión de productos y administración | Implementar y verificar las funcionalidades relacionadas con la administración de productos. | Django, base de datos y herramientas de desarrollo. | Semana 16 | Alan / Jonatan | Considera la gestión de información de los productos. |
| Realizar pruebas de certificación de productos y procesos | Pruebas y correcciones | Realizar pruebas funcionales, identificar errores y aplicar las correcciones necesarias. | Sistema FerreMundo, computador y registros de pruebas. | Semana 17 | Jonatan | Se registran los principales resultados de las pruebas. |
| Desarrollar una solución de software | Despliegue y cierre del proyecto | Realizar el despliegue de la solución, completar la documentación y preparar la presentación final. | Render, documentación, computador y presentación. | Semanas 17-18 | Alan / Jonatan | Etapa final del proyecto. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| FASE 1 – Levantamiento y Diseño |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento y definición | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planificación del proyecto | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 2 – Backend, API, BD y Plataformas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Base de datos |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Backend y API REST |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autenticación y acceso |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de interfaces |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Web y App |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración con API |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| FASE 3 – Compras, Administración y Cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carrito de compras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Proceso de compra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Administración de productos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Pruebas y correcciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Despliegue y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.